# Техническое задание

Программный комплекс: libre-macros
Версия (состояние реализации): 3.10.798
Основание: 01_TECHNICAL_REQUIREMENTS.md, исходный код macro-lib/
Вид документа: техническое задание (каскадная модель)

## 1. Общие положения

### 1.1. Полное наименование

Комплекс макросов Python для табличного процессора LibreOffice Calc / AlterOffice ACell: сбор и объединение книг, постобработка, визард параметров, вспомогательные утилиты и bundled-установщик.

### 1.2. Краткая характеристика

ПО представляет собой набор сценариев Python, исполняемых средой PyUNO LibreOffice. Конфигурация основного процесса задаётся таблицей параметров на листе книги результата. Реализация — интерпретируемый код без отдельного серверного backend.

### 1.3. Основание для разработки

Разработка велась итеративно; настоящее ТЗ описывает достигнутый объём (as-built). Операционные детали — в docs/04_DATA_COLLECTION.md, 05_POSTPROCESS.md, 13_JSON_PARAMS.md, 15_PARAM_REFERENCE.md, 17_POSTPROCESS_XML.md.

### 1.4. Стадии и этапы (водопад применительно к комплекту)

| Этап | Документ | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Требования | ТТ | Что должно обеспечиваться |
| Задание | настоящее ТЗ | Что реализовать / что реализовано |
| Проект / пояснение | ПЗ | Как устроено |
| Испытания | Методика | Как проверить |

## 2. Назначение и цели создания

### 2.1. Назначение

Обеспечить пользователей Calc инструментом сведения табличных данных из множества файлов с гибкими фильтрами, режимами слияния/копирования/вовлечения, несколькими способами переноса, единым pipeline постобработки (включая ВПР, merge/split листов) и расширяемыми пользовательскими функциями.

### 2.2. Цели

- Единый макрос collect_workbooks для режимов сбора; collect_pack — оркестратор нескольких листов параметров.

- Декларативная настройка без правки кода.

- Предсказуемый порядок постобработки и журнал выполнения.

- Доставка конечным пользователям через MacroInstaller_bundled.ods.

- Режим «Вовлечь листы» для обработки уже существующих вкладок без копирования.

## 3. Характеристика объекта автоматизации

### 3.1. Объект

Процессы подготовки сводных табличных отчётов в Calc: открытие источников, отбор листов/столбцов/строк, копирование, оформление, соединение по ключам, финальная чистка книги.

### 3.2. Условия эксплуатации

- Локальная рабочая станция с установленным офисным пакетом и Python script provider.

- Права пользователя ОС на чтение источников и запись книги результата (и при необходимости — запись профильных каталогов макросов).

- Для xml_excel_ods — файл результата на диске.

## 4. Требования к системе

### 4.1. Требования к структуре (состав ПО)

| Компонент | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Основной макрос | macro-lib/collect_workbooks.py | Сбор, UI, collect_pack / collect_reset_db_ranges |
| Оркестратор | pythonpath/libre_macros_pack_orchestrator_lib.py | Диалог multi-param, persist |
| Split | pythonpath/libre_macros_split_lib.py | разделить_листы |
| Визард | macro-lib/param_wizard.py | set_merge_param и каталог параметров |
| Выбор файла | macro-lib/pick_source_file.py | FilePicker для источников |
| Список файлов | macro-lib/file_list_macro.py | Отчёт по каталогу |
| Контекстное меню | macro-lib/context_menu.py | Правка XML меню профиля |
| Плагины PP | macro-lib/functions_pp.py | Пользовательские RANGE/ROW |
| Плагины Final | macro-lib/functions_final.py | Пользовательская финальная обработка |
| Библиотека PP | pythonpath/libre_macros_lib.py | lm_pp_*, ВПР |
| Direct XML/ODS | pythonpath/libre_macros_direct_lib.py | Фаза файлового переноса |
| Кодек JSON | pythonpath/libre_macros_param_codec.py | encode/decode колонки C |
| Сводные / значения / sanitize / consent / settings | соответствующие модули pythonpath/ | Специализированная логика |
| Bundled libs | openpyxl_bundled.py, odf_bundled.py, segno_bundled.py | Автономная работа без системного pip |
| AO 2026 tools | aoffice_flatten_defs.py, aoffice_compat_check.py | Совместимость entry с фильтром AO |
| Установщик | installer/build_ods_bundled.py, MacroInstaller_bundled_*.ods | Поставка пользователю |

Экспорт collect_workbooks.py: collect_pack, collect_workbooks, collect_workbooks_reopen, collect_reset_db_ranges, merge_xml_deferred_anchor_close.

### 4.2. Требования к функциям (постановка на реализацию)

#### 4.2.1. Этапы выполнения collect_workbooks

- Этап 1 (collect_workbooks): определить документ и лист параметров; parse_collect_settings; при ошибке — сообщение; запланировать этап 2 (schedule_collect_run / прямой вызов). Очистка листов — не на этапе 1.

- Этап 2 (collect_workbooks_run): повторно прочитать settings; UI подтверждения при режиме «Диалог»; maybe_clear_sheets (кроме INVOLVE / suppress pack); run_collect_merge → merge_on_one_sheet / merge_on_many_sheets / merge_on_copy_sheets / merge_involve_sheets (ветка xml_excel_ods — для режимов сбора).

#### 4.2.2. Режимы и способы переноса

Задать на листе:

- Режим (B): На один лист | На разные листы | Копирование листов | Вовлечь листы

- Способ_переноса (отдельная строка B или C строки «Режим»): По_API | Буфер_по_заголовкам | Буфер_по_позиции | xml_excel_ods

Приоритет способа: отдельная строка Способ_переноса над C «Режим». Для «Вовлечь листы» способ переноса игнорируется.

#### 4.2.3. Таблица параметров (минимум обязательных для типового сбора)

| Параметр (A) | Содержание |
| --- | --- |
| Файлы-Источники | Пути / маски / маркер текущей книги (Эта_книга / ThisWorkbook / …) |
| Режим | Режим сбора (+ опционально способ в C; для вовлечения — не нужен) |
| Листы / Столбцы | Фильтры (по файлам в B, C, D…) |
| Блок границ | Начало_*, Число_*, Строка_Заголовков |

Полный реестр — docs/15_PARAM_REFERENCE.md. Оркестратор — docs/18_ORCHESTRATOR.md.

#### 4.2.4. Pipeline постобработки

Строки листа (повторяемые):

- Постобработка_Диапазон — B = ключ функции, C = JSON

- ВПР — B–F или JSON в C (отдельная строка A)

- объединить_листы_в_один — A = имя параметра, C = JSON (не ключ B Диапазон)

- разделить_листы — A = имя параметра, C = JSON (run_phase, source, split_*, шаблоны)

- Постобработка_Строка — B + JSON

- Постобработка_xml — только при xml_excel_ods

- Финальная_обработка — после всех листов

Правило порядка: блоки range и splitters (vlookup / merge_sheets / split_sheets) могут чередоваться; затем все row.

Формат JSON блока (общие поля):

[{"v": 1, "fn": "<ключ>", "sheet": "<опц.>", "sheets": ["…"]}]

Поля специфичны для fn (см. libre_macros_param_codec.py, docs/13_JSON_PARAMS.md).

#### 4.2.5. Встроенные функции постобработки (объём ТЗ)

Реализовать и поддерживать не менее следующего набора ключей RANGE (см. реестр в коде / 15_PARAM_REFERENCE):
сетка, тонкая_сетка, толстая_сетка, заголовок_плюс_высота, перенос, перенос_и_авто_высота, авто_высота, авто_ширина, высота_строки, левое_выравнивание, отступ, шрифт, зебра_диапазон, формат_деньги, формат_даты, формат_столбцы, подсветка_по_порогу, градиент, удалить_столбцы, конкатенация_столбцов, добавить_столбец, применить_формулу, удаление_строк, сброс_стрипов, группировка_по_столбцу, группировать_строки, закрепить_заголовок, ширина_столбцов, автофильтр, стиль_печати, заполнение_вниз, заполнение_вниз_вычислить, копировать_как_значения, замена_значений, переименовать_лист, переименовать_столбцы, переставить_столбцы, количество_значений, копировать_лист, сводная_таблица, сортировка, раскрасить_блоки, функция_плагин, …

ROW: высота_строки, серые_служебные, полосы_по_пути, чередующиеся_границы, копировать_формат_заголовка, подсветка_по_заголовку, цвет_текста_по_значению, жирный_по_пути, преобразовать_числа, функция_плагин.

FINAL: удаление_листов, скрытие_листов, только_значения, вертикаль_центр и пересечение с RANGE-ключами, применимыми на уровне книги.

#### 4.2.6. Вспомогательные макросы

| Макрос | Экспортируемые функции (факт) | Задание |
| --- | --- | --- |
| param_wizard | набор UI из g_exportedScripts | Запись параметров/пресетов на лист |
| pick_source_file | select_source_file | Выбор пути источника |
| file_list_macro | get_file_list, analyze_files_dialog | Листинг/анализ каталога |
| context_menu | установка/очистка меню | Интеграция в UI Calc |

### 4.3. Требования к видам обеспечения

| Вид | Содержание |
| --- | --- |
| Информационное | Лист параметров; файлы источников; журнал; JSON глобальных настроек |
| Лингвистическое | UI и имена параметров — русский; ключи функций постобработки — русские идентификаторы |
| Программное | Python 3.x + LibreOffice UNO API; openpyxl/odf в bundled-форме |
| Техническое | ПК пользователя; дисковое пространство под источники и результат |
| Организационное | Доверенные шаблоны параметров; контроль уровня безопасности макросов |

### 4.4. Требования к интерфейсам

- Пользовательский: меню макросов; диалоги визарда; индикатор прогресса; сообщения.

- Файловый: чтение/запись ODS/XLSX (и родственных); правка меню XML профиля.

- Программный (внутренний): вызовы libre_macros_lib.lm_pp_*, lm_vlookup_join_sheets, API libre_macros_direct_lib для xml-режима.

- Внешний REST/сетевой API не предусматривается.

### 4.5. Требования к надёжности и диагностике

- Журнал «Сбор_книг_лог»: версия, режим, план постобработки, ошибки/пропуски.

- MERGE_DEBUG / MERGE_DEBUG_CONSOLE_LOG_TO_WORKSHEET — расширенная диагностика.

- Валидация параметров на этапе parse_collect_settings с выдачей текста ошибки.

### 4.6. Требования к безопасности (в рамках ТЗ)

- Не открывать и не запускать макросы из недоверенных книг параметров с произвольным code.

- Не выполнять необратимую запись внешних источников при штатном сборе (discard); документировать «Пропуск_строк_источника».

- Санация пользовательского кода (libre_macros_sanitize_lib) — fail-closed; не считать полной песочницей ОС.

- Pre-shell / «функция_плагин» — только при гейте env ↔ encrypted global.

- «Файлы-Источники» — доверенные корни (strict); доп. корни через env/global (docs/19_SECURITY.md).

- Штатный LDAP/AD в поставке отсутствует. Полный аудит: docs/SECURITY_AUDIT.md.

### 4.7. Требования к документированию

Поставить документацию:

- операционную (docs/00_INDEX.md …);

- каскадную (docs/technical_documentation/);

- шаблоны ручной проверки (test/collect_workbooks/).

### 4.8. Требования к маркировке версии

Во всех поставляемых .py синхронизировать MACRO_VERSION со значением в macro-lib/version.txt (сборка bundled — через build_ods_bundled / sync_macro_version). Текущее значение ТЗ: 3.10.798.

## 5. Состав и содержание работ

| Работа | Результат |
| --- | --- |
| Реализация сбора и постобработки | Модули macro-lib/ указанного состава |
| Реализация визарда и утилит | Соответствующие макросы |
| Bundled-зависимости | *_bundled.py в pythonpath/ |
| Сборка установщика | MacroInstaller_bundled_3.10.798_*.ods |
| Генератор сценариев ручной проверки | test/collect_workbooks/generate_manual_workbooks.py |
| Документация | Операционная + каскадная |

## 6. Порядок контроля и приёмки

Приёмка — по 04_TEST_METHODOLOGY.md:

- Установка макросов версии 3.10.798.

- Прогон обязательного набора шаблонов .xltx / .ots.

- Сверка журнала и визуального результата.

- Оформление протокола испытаний (приложение к методике).

Критерий сдачи: все обязательные пункты методики — «годно»; критичные дефекты отсутствуют.

## 7. Источники разработки

| Источник | Роль |
| --- | --- |
| Код macro-lib/ ревизии 6967e37 | Первичный |
| docs/09_ARCHITECTURE.md | Описание потоков |
| docs/15_PARAM_REFERENCE.md | Реестр параметров |
| docs/12_MANUAL_TESTING.md | Сценарии проверки |
| docs/SECURITY_AUDIT.md | Модель угроз |

## 8. Приложения (ссылочные)

- Реестр параметров — docs/15_PARAM_REFERENCE.md

- JSON постобработки — docs/13_JSON_PARAMS.md

- Пайплайн xml — docs/17_POSTPROCESS_XML.md

- Алгоритм «на один лист» — docs/10_MERGE_ALGORITHM.md