# Методика испытаний и тестирования

Программный комплекс: libre-macros
Версия объекта испытаний: 3.10.798
Вид документа: методика испытаний и тестирования (каскадная модель)
Связь: 01 ТТ, 02 ТЗ
Операционная детализация сценариев: docs/12_MANUAL_TESTING.md

## 1. Цель и объект испытаний

### 1.1. Цель

Установить соответствие программного комплекса техническим требованиям и техническому заданию в условиях реальной среды LibreOffice Calc / AlterOffice ACell.

### 1.2. Объект

Установленные макросы версии 3.10.798 (MACRO_VERSION в collect_workbooks.py / version.txt / строка «Версия» на листе параметров / запись в «Сбор_книг_лог»).

### 1.3. Принцип

Только ручная проверка в Calc. Автотесты pytest в приёмку не входят (политика проекта; каталог test/ — шаблоны и генератор, не runner автотестов).

## 2. Условия проведения

### 2.1. Аппаратно-программная среда

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| ОС | Linux или Windows |
| Офис | LibreOffice Calc или AlterOffice ACell с Python-макросами |
| Python | Встроенный в офис script provider; для генератора шаблонов — Python 3.10+ и openpyxl |
| Макросы | Установлены через install.sh или MacroInstaller_bundled_*.ods |
| Безопасность | Уровень, разрешающий выполнение Python-макросов |

### 2.2. Подготовка шаблонов

cd /path/to/libre-macros
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate   # при необходимости
pip install openpyxl
./test/collect_workbooks/generate.sh
# опционально ODF:
# python test/collect_workbooks/generate_manual_workbooks.py --odf

Результат: test/collect_workbooks/workbooks/*.xltx, источники в sources/, чек-лист workbooks/MANUAL_CHECK.md.

### 2.3. Установка объекта

./macro-lib/install.sh collect_workbooks param_wizard pick_source_file

Либо установка из bundled ODS по docs/02_INSTALL_USER.md.
Перезапустить Calc. Убедиться, что в журнале/на листе версия 3.10.798.

## 3. Виды испытаний

| Вид | Содержание |
| --- | --- |
| Установочные | Макросы видны, версия совпадает, первый запуск без crash |
| Функциональные | Режимы сбора, фильтры, постобработка, ВПР, xml |
| Негативные | Неверные пути, невалидный JSON, несохранённая книга при xml |
| Регрессионные | Повтор обязательного набора после изменений кода |

## 4. Порядок проведения испытаний

Для каждого сценария:

- Открыть шаблон (workbooks/… или workbooks/ODF/…).

- При необходимости исправить «Файлы-Источники» на абсолютные пути к sources/.

- При нескольких Параметры_Объединения* — активировать нужный лист.

- Для xml_excel_ods — сохранить книгу на диск.

- Выполнить Сервис → Макросы → Python → collect_workbooks.

- Сверить: листы результата, визуальный эффект, «Сбор_книг_лог» (нет неожиданных «ошибка»; «пропуск» — только по ожидаемому фильтру листа).

- Сохранить копию в workbooks/results/ (для регрессии).

- Зафиксировать результат в протоколе (§8).

## 5. Программа испытаний (сценарии)

### 5.1. Обязательный минимум (критерии сдачи)

| ID | Шаблон / действие | Проверяемые требования ТТ | Критерий «годно» |
| --- | --- | --- | --- |
| И-01 | Установка + запуск 01_merge_one_sheet | Ф-01…Ф-03, Ф-12, С-04 | Есть лист результата; в логе версия 3.10.798; нет критичных ошибок |
| И-02 | 02_merge_many_sheets | Ф-03 | Несколько листов результата / ожидаемые имена |
| И-03 | 03_columns_filter | Ф-06 | В результате только выбранные столбцы |
| И-04 | 04_sheets_wildcard | Ф-06 | Листы по шаблону отобраны корректно |
| И-05 | 06_sheets_by_index или 07/08 столбцы | Ф-06 | Индексы/буквы столбцов верны |
| И-06 | 12_postprocess_json | Ф-11, Ф-20, Ф-21 | Основные JSON-функции дали ожидаемый визуальный эффект; лог без «ошибка» кодека |
| И-07 | Один сценарий ВПР (11_vlookup_1to1_low) | Ф-24 | Добавлены столбцы join; ключи сматчены |
| И-08 | 11_direct_xml_excel_ods (книга сохранена) | Ф-16…Ф-19 | Прямой перенос; после показа — UNO-фаза; нет ошибки «книга не сохранена» |
| И-09 | param_wizard / запись параметра | Ф-25 | Параметр записан на лист B/C |
| И-10 | Невалидный JSON в C (ручная порча одной строки) | Н-01 | Ошибка/пропуск зафиксирован; процесс не «роняет» Calc |

### 5.2. Расширенная программа (по возможности)

| ID | Шаблон | Назначение |
| --- | --- | --- |
| И-11 | 05_all_columns, 09_fixed_row_count | Границы блока / все столбцы |
| И-12 | 10_product_groups | Каталожный сценарий |
| И-13 | 11_vlookup_*_middle/high, 1toN_* | Нагрузка и дубли ключей |
| И-14 | 00_all_parameters | Справочность параметров |
| И-15 | Копирование листов + xml + MERGE_XML_CONVERT_TO_NUMBERS | Текст→число/дата |
| И-16 | pick_source_file, file_list_macro | Вспомогательные макросы |
| И-17 | Оформление: градиент, сортировка, сетка (из И-06) | Поля JSON (whole_row, keys, …) |

Сверка эффектов постобработки — по MANUAL_CHECK.md и docs/13_JSON_PARAMS.md.

### 5.3. Негативные проверки

| ID | Действие | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| НГ-01 | Несуществующий путь в источниках | Запись в лог; диалог/итог без падения |
| НГ-02 | Несохранённая книга + xml_excel_ods | Сообщение о необходимости сохранить файл |
| НГ-03 | Неверный порядок pipeline (row до range) | Ошибка валидации на этапе parse, сбор не стартует |
| НГ-04 | Несколько листов параметров, активен «чужой» | Сбор по активному; неактивные игнорируются |

## 6. Критерии оценки

| Оценка | Условие |
| --- | --- |
| Годно | Все пункты §5.1 выполнены; версия 3.10.798; критичных дефектов нет |
| Годно с замечаниями | §5.1 выполнены; есть дефекты расширенной программы или косметика UI, не блокирующие основной сценарий |
| Не годно | Провал любого пункта §5.1; несовпадение версии; crash Calc; потеря/порча данных без предупреждения в ожидаемых безопасных сценариях |

Критичный дефект: невозможность выполнить сбор в режимах one/many при корректном шаблоне; необработанное падение; искажение данных без записи в лог в штатном сценарии И-01.

## 7. Оформление результатов

По каждому прогону фиксируют:

- дату, ФИО испытателя, ОС и версию офиса;

- версию макроса из журнала;

- ID сценария;

- результат: годно / не годно / замечание;

- ссылку на сохранённый файл в workbooks/results/ (при наличии);

- краткий комментарий.

Шаблон протокола — §8.

## 8. Протокол испытаний (шаблон)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ libre-macros
Дата: __________    Испытатель: __________
ОС / офис: __________
Версия макроса (лог): __________
Ревизия git (опц.): __________

| ID  | Сценарий              | Результат | Замечание |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|
| И-01| 01_merge_one_sheet    |           |           |
| И-02| 02_merge_many_sheets  |           |           |
| И-03| 03_columns_filter     |           |           |
| И-04| 04_sheets_wildcard    |           |           |
| И-05| индекс/буквы столбцов |           |           |
| И-06| 12_postprocess_json   |           |           |
| И-07| vlookup 1to1 low      |           |           |
| И-08| 11_direct_xml…        |           |           |
| И-09| param_wizard          |           |           |
| И-10| невалидный JSON       |           |           |

Итог:  □ Годно  □ Годно с замечаниями  □ Не годно

Подпись: __________

## 9. Регрессия после изменений кода

- Синхронизировать MACRO_VERSION, переустановить макросы.

- Повторить §5.1.

- При затрагивании постобработки/codec — обязательно И-06.

- При затрагивании direct/xml — обязательно И-08.

- При затрагивании ВПР — минимум И-07 (+ один 1:N при изменениях join).

Автотесты не добавлять и не запускать для приёмки.

## 10. Типичные отклонения и действия

| Симптом | Действие |
| --- | --- |
| Макрос не виден | Переустановка; libreoffice-script-provider-python; перезапуск |
| Пустой результат | Пути источников; активный лист параметров |
| Постобработка пропущена | JSON; фильтр sheet |
| Старая версия в логе | Переустановка, сверка «Версия» на листе |
| xml: «книга не сохранена» | Save As на диск до запуска |
| Числа остались текстом (xml copy) | MERGE_XML_CONVERT_TO_NUMBERS=Да |

## 11. Заключение методики

Методика обеспечивает воспроизводимую ручную приёмку комплекса libre-macros версии 3.10.798 по критериям ТТ/ТЗ без автоматических unit/regression pytest. Положительное заключение — при оценке «годно» или «годно с замечаниями» по протоколу §8.